项目计划书

项目名称： Personal-Finance-Management（个人理财管理系统）

学    院： 计算机学院

小组序号：  42

成员姓名：饶轩，杨鑫，范国增，朱君昊，辛世豪

指导老师：尹兆远

提交日期：2026年4月23日

一、项目概述

1. 项目背景

在数字化消费普及的当下，个人收支渠道日益多元化，传统手工记账、Excel 表格管理财务的方式存在效率低下、数据易丢失、统计分析困难、缺乏预算管控等痛点，难以满足用户对个人财务精细化管理的需求。

本项目轻量级个人理财管理系统应运而生，面向学生、职场人士等普通用户群体，提供便捷的线上记账、预算管理、数据可视化分析服务。系统采用 B/S 架构，无需安装客户端，通过浏览器即可使用，有效解决个人财务管理难题，同时可作为课程设计、毕业设计及 Java Web 全栈开发学习的实战项目，具备较强的实用价值与教学意义。

2. 项目目标

搭建一套功能完整、操作简洁的轻量级个人理财管理系统，实现用户账户安全管理。 实现核心财务功能：收支记录增删改查、分类记账、预算设置与超支预警。 基于 ECharts 实现收支数据可视化统计分析，包括收支汇总、分类占比、趋势分析。 构建稳定可靠的前后端分离架构，保证系统易用性、安全性与可扩展性。 打造可直接部署运行、适合学习与日常使用的标准化理财管理项目。

3. 开发环境与条件

HTML5:负责系统页面结构搭建,CSS3:页面样式美化与布局优化,JavaScript:实现前端业务逻辑与交互功能,ECharts:收支数据可视化，生成收支趋势图、占比图等图表,Axios:前后端异步请求，实现接口数据交互,Spring Boot: 2.x / 3.x项目核心基础框架，快速搭建后端服务,Spring Web:开发 RESTful 风格接口，处理前端请求,MyBatis-PlusORM: 持久层框架，简化数据库操作,BCrypt:用户密码加密，保障账户信息安全,Lombok:简化 Java 代码开发，减少冗余代码

运行环境JDK 17+  MySQL 8.0 / 5.7 Maven 3.6+ 现代浏览器：Chrome / Edge / Firefox

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

目标用户:本系统面向无专业财务基础的普通个人用户，主要包括：在校学生,职场新人,需要日常记账、控制消费的普通人群

使用场景:用户通过浏览器完成注册、登录，进入个人财务管理界面。日常消费 / 收入发生时，快速添加收支记录，支持分类、时间、备注填写。定期查看收支统计、图表分析，了解个人财务状况。设置月度预算，接收预算超支提醒，理性控制消费。随时查询、修改、删除历史记账数据。

2. 核心功能清单

用户账户管理： 用户注册（用户名、密码、邮箱） 用户登录（BCrypt 密码校验） 登录状态保持（Session / Token）。

记账模块：添加收入/支出记录  编辑/删除记录  按时间范围查询记录  按分类筛选记录

预算管理模块：设置月度分类预算 实时显示预算使用进度  超预算预警提示

统计分析模块：月度收支汇总 支出分类占比饼图（ECharts） 近半年收支趋势折线图 结余计算

仪表盘主页：展示当月总收入、总支出、结余  近期账单列表  预算进度概览

3. 非功能需求

- 性能要求

  页面加载响应时间短，操作流畅

  单用户数据查询、新增、修改秒级响应

  支持长期稳定运行，数据读写高效

- 安全要求

  用户密码采用 BCrypt 加密存储，不暴露明文

  前后端接口数据传输安全

  不同用户数据相互隔离，保证隐私

  输入内容合法性校验，防止非法数据提交

- 兼容性要求

  支持主流现代浏览器：Chrome、Edge、Firefox

  前端界面布局自适应，使用体验一致

  后端兼容 JDK 17+、MySQL 5.7 / 8.0

三、技术路线

1. 总体架构

本轻量级个人理财管理系统采用前后端分离 B/S 架构进行设计与开发，整体划分为前端展示层、后端业务服务层、数据持久化层三层结构，层级职责明确、低耦合、易维护。前端独立负责页面渲染、用户交互与数据可视化，通过 Axios 异步请求调用后端统一 RESTful 接口；后端基于 Spring Boot 搭建服务，采用经典 MVC 分层模式，由控制层接收请求、业务层处理核心逻辑、持久层操作数据库；数据库层使用 MySQL 实现所有业务数据持久化存储。前后端通过 HTTP 接口完成数据交互，有效解耦业务逻辑与页面展示，便于功能迭代、维护与二次扩展。

2. 主要技术

前端技术

HTML5：搭建系统整体页面结构，搭建登录、记账、统计、预算等功能页面基础骨架。

CSS3：完成页面布局、样式美化、界面优化，保证页面整洁统一。

JavaScript：实现前端表单校验、页面交互、数据处理等基础业务逻辑。

ECharts：实现收支趋势图、消费分类占比等图表展示，完成数据可视化。

Axios：实现前后端异步通信，统一发起接口请求、接收后端响应数据。

后端技术

Spring Boot 2.x/3.x：项目核心基础框架，简化项目配置，快速搭建稳定后端服务。

Spring Web：构建 RESTful 风格接口，接收并处理前端各类网络请求。

MyBatis-Plus：持久层 ORM 框架，简化数据库 CRUD 操作，提升开发效率。

Lombok：简化实体类冗余代码，精简项目开发。

BCrypt：对用户密码进行加密处理，保障账户信息安全 3. 数据设计初步考虑

3．主要实体或对象

用户实体（User）：存储用户基础账号信息，包含账号、加密密码、基础个人信息，为系统权限与数据隔离提供支撑。收支记录实体（Record）：系统核心业务实体，涵盖收入、支出类型、金额、消费分类、记录时间、备注信息等核心数据。预算实体（Budget）：存储用户自定义预算数据，包含消费分类、月度预算额度、已用金额、预算周期等内容，支撑预算管控与超支预警。用户（user）：独立存储所有注册用户信息，为数据隔离基础，单用户唯一标识。收支记录表（record）：关联用户 ID，每条收支记录归属唯一用户，实现个人账单独立管理。预算表（budget）：关联用户 ID 与消费分类，同一位用户可针对不同消费类型设置专属预算数据。

四、进度安排

1. 阶段划分

  需求分析,方案设计,代码开发阶段：4 月 24 日 —5 月 6 日

代码功能,系统测试,文档完善实现阶段：5 月 7 日 —5 月 13 日



2. 时间进度表

  4 月 24 日 - 5 月 6 日

完成项目整体调研、需求分析、架构方案设计；确定前后端技术栈、数据库结构设计；完成项目概述、需求分析、系统初步设计等文档撰写，搭建项目基础框架，创建前后端基础目录结构。实现前端页面开发、交互逻辑编写；

  5 月 7 日 - 5 月 13 日

完成后端接口开发，包含用户、收支记录、预算管理等模块接口；对接前后端接口，完成数据可视化图表开发；实现密码加密、跨域配置等基础功能。开展系统功能测试、兼容性测试、异常数据测试；修复程序 Bug，优化页面样式与接口响应效率；完善项目说明文档、架构说明、流程图等资料，完成项目整体收尾。

3. 风险与应对

技术对接风险

问题：前后端接口参数不统一、数据格式不一致，导致联调失败。

应对：开发前统一约定接口格式、请求方式与字段规范；采用统一 JSON 数据格式，提前完成接口文档定义，分步联调测试。

功能实现风险

问题：数据可视化图表渲染异常、预算统计计算逻辑出错，影响核心功能使用。

应对：单独调试 ECharts 组件，分步测试数据计算逻辑；拆分复杂业务，逐模块开发、逐功能测试，降低错误范围。

环境兼容风险

问题：不同浏览器页面样式错乱、数据库版本不兼容、JDK 版本报错。

应对：统一使用主流稳定版本环境（JDK17+、MySQL8.0）；前端采用通用样式写法，适配 Chrome、Edge 等主流浏览器；开发前统一配置开发环境。

开发进度风险

问题：任务规划不合理，单一模块开发耗时过长，导致整体工期延误。

应对：按模块拆分任务，制定每日开发目标；优先完成核心记账、登录等基础功能，次要功能后置开发，保障项目按时完成。

五、成员分工

1. 成员信息

杨鑫 计科一班 202405567033 xtu-yx 文档编写完善、系统测试。负责项目文档的编写和整理系统测试、负责项目整体进度把控、团队协调与沟通。

辛世豪 计科三班  202405567233 bubuperper  前端开发、负责前端页面的制作、用户交互的实现 。

朱君昊 计科三班  202405567231   xtu-ZhuJH 后端开发、负责后端逻辑的实现、数据库的设计与实现。

饶轩 计科一班 202405567013  散  后端开发、负责后端逻辑的实现、数据库的设计与实现。

范国增   计科三班  202405567234  fgz-iphone  前端开发、负责前端页面的制作、用户交互的实现 。

2. Git协作方式

本项目采用 GitHub + Git 实现代码版本控制与协作管理，结合图形化工具 Git Gui 与命令行 Git Bash 完成操作，具体方案如下：

（1）仓库管理

项目代码统一托管于 GitHub 远程仓库：

https://github.com/xtu-yx/Personal-Finance-Management-System

所有开发人员基于同一远程仓库进行协作，代码版本集中管理，支持追溯、回滚与备份，保障代码安全与一致性。

（2）分支管理策略

采用轻量、稳定的分支模型，适配课程设计 / 个人项目开发场景：

main 主分支：存储项目稳定可运行版本，作为最终交付分支，仅在功能全部完成、测试通过后合并。

dev 开发分支：作为开发主分支，所有功能开发完成后合并至此，保证开发过程不影响主分支稳定性。

feature/xxx 功能分支：从 dev 分支拉出，每个功能模块独立创建分支开发，开发完成后合并至 dev 分支，避免多人开发代码冲突。

（3）提交方式与规范

开发人员在本地功能分支完成开发后，通过 Git Gui 或 Git Bash 提交代码。

提交信息采用统一规范，

功能分支开发完成后，通过合并请求（Pull Request）提交至 dev 分支，经测试验证后合并；项目整体稳定后，将 dev 分支合并至 main 分支，生成最终交付版本。

3. 阶段性成果计划

阶段一：需求分析与方案设计（4 月 24 日 —5 月 6 日）

完成项目需求分析文档，明确用户场景、核心功能与非功能需求。

完成系统总体架构设计、前后端技术选型与数据库表结构设计。

搭建项目基础框架，创建 GitHub 远程仓库，初始化前后端项目目录结构。

提交成果：需求分析报告、系统设计文档、项目初始仓库代码。

完成前端页面开发：登录 / 注册页、仪表盘、记账页、统计分析页、预算管理页，实现页面交互与数据可视化

完成后端核心接口开发：用户管理、收支记录、预算管理、数据统计模块接口实现。

（2）阶段二：功能开发与联调实现（5 月 7 日 —5 月 13 日）

完成前后端接口联调，实现数据交互与功能闭环，修复基础 Bug。

提交成果：前后端完整可运行代码、接口文档、阶段性测试报告。

完成系统功能测试、兼容性测试与异常场景测试，修复所有已知问题。

优化系统性能，完善数据校验与安全防护。

整理项目完整文档，包括使用说明、部署指南、开发日志等。

附录

- 远端Git仓库信息

仓库托管平台：GitHub

仓库名称：Personal-Finance-Management-System

仓库远程地址：

https://github.com/xtu-yx/Personal-Finance-Management-System.git

仓库用途：统一存储项目源代码、文档、配置文件，实现版本控制、代码备份与团队协作开发，支持代码提交记录追溯、分支管理与代码同步更新。

2. 其他说明

本项目为轻量级个人理财管理系统，采用前后端分离 B/S 架构，适用于课程设计、毕业设计及个人学习使用。